Business Requirement Document

Project name   	: Pengembangan Website Company Profile & Katalog Sparepart Mobil

Project manager  	: Reza Fahlevi

Project manager  	: 11 April 2026

1. Executive summary

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan website company profile dan katalog produk untuk Planet Motor BMW. Website ini akan menjadi media utama dalam menampilkan informasi toko, katalog sparepart, serta mempermudah proses inquiry pelanggan melalui platform seperti WhatsApp dan Tokopedia. Saat ini, proses bisnis masih dilakukan secara manual melalui chat, sehingga menyulitkan pelanggan dalam mencari produk dan mengecek ketersediaan stok. Dengan adanya website ini, diharapkan proses pencarian produk menjadi lebih cepat, efisien, dan profesional, serta membantu admin dalam mengelola produk secara terpusat.

2. Project objectives

- Menyediakan katalog produk sparepart BMW yang lengkap dan mudah diakses - Menampilkan informasi stok secara real-time - Mempermudah pelanggan melakukan inquiry melalui WhatsApp dan Tokopedia - Meningkatkan branding dan profesionalitas toko melalui website - Memudahkan admin dalam mengelola produk dan kategori melalui dashboard - Menyediakan tampilan responsive untuk desktop dan mobile

3. Project scope

Termasuk dalam scope: - Analisis kebutuhan sistem - Desain UI/UX website - Pengembangan frontend dan backend - Implementasi fitur katalog dan dashboard admin - Pengujian sistem - Deployment website Deliverables: - Website Company Profile - Halaman Home - Halaman Katalog Produk - Halaman Detail Produk - Halaman About & Contact - Dashboard Admin (CRUD produk & kategori) - Website responsive (mobile & desktop)

| 4. Business reqirements |  |  |
| --- | --- | --- |
| Priority level | Critical level | Requirement description |
| High | Critical | Sistem katalog produk dengan gambar, harga, kategori, dan stok |
| High | Critical | Update stok secara real-time menggunakan SSE |
| High | Critical | Integrasi inquiry ke WhatsApp dan Tokopedia |
| High | Critical | Dashboard admin untuk CRUD produk dan kategori |
| High | High | Fitur pencarian, filter, dan sorting produk |
| Medium | Medium | Fitur vehicle finder (Year/Series/Chassis) |
| Medium | Medium | Tampilan responsive di berbagai device |

| 5. Key stakeholders |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Job role | Duties |
| Reza Pahlevi | Project Manager | Mengelola jalannya proyek |
| Muhammad Irfan | Programmer | Mengembangkan sistem website |
| Fauzan Akbar R | Marketing | Menyediakan konten produk |
| Gilang Prayogi | UI/UX Designer | Mendesain tampilan website |
| Syahrur Ramadhan | Tester | Melakukan pengujian sistem |
| Planet Motor BMW | Client | Memberikan kebutuhan dan validasi |

| 6. Project constraints |  |
| --- | --- |
| Constraint | Description |
| Waktu | Proyek harus selesai dalam 6 minggu |
| Anggaran | Terbatas pada Rp 800.000 |
| Ketersediaan data | Data produk harus lengkap dari client |
| Teknologi | Menggunakan stack Next.js, Go API, dan PostgreSQL |
| Komunikasi | Meeting langsung, gmeet dan whatsapp |

| 7. Cost-benefit analysis |  |
| --- | --- |
| Cost | Benefits |
| Desain UI/UX : Rp 100.000 | Meningkatkan efisiensi pencarian produk |
| Pengembangan : Rp 3500.000 | Mengurangi beban komunikasi manual via chat |
| Testing : Rp 50.000 | Meningkatkan penjualan melalui kemudahan akses |
| Domain : Rp 70.000 | Meningkatkan citra profesional bisnis |
| Hosting : Rp 150.000 | Mempermudah pengelolaan produk oleh admin |
| Total cost: Rp 800.000 | Expected ROI: 900% |