PROPOSAL PROYEK

Pengembangan Website Company Profile

Planet Motor BMW

Toko Sparepart Mobil BMW — Jl. Tanah Merdeka No. 9, Ciracas, Jakarta

| Nama Proyek | Pengembangan Website Company Profile & Katalog Produk Planet Motor BMW |
| --- | --- |
| Kode Proyek | WEB-CP-2026 |
| Klien / Pemilik | Planet Motor BMW |
| Tim Proyek | Digital Dynasty |
| Project Manager | Reza Pahlevi |
| Tanggal Mulai | 01 Mei 2026 |
| Target Selesai | 12 Juni 2026 (30 Hari Kerja / 6 Minggu) |
| Versi Dokumen | v1.1 |
| Tanggal Dibuat | April 2026 |

Disusun oleh Tim Digital Dynasty

Reza Pahlevi  |  Muhammad Irfan  |  Gilang Prayogi  |  Syahrur Ramadhan  |  Fauzan Akbar R

BAGIAN I — LATAR BELAKANG PROYEK

1. Latar Belakang

Planet Motor BMW adalah sebuah toko sparepart mobil BMW yang berlokasi di Jl. Tanah Merdeka No. 9, Ciracas, Jakarta. Toko ini sudah beroperasi cukup lama dan dikenal di kalangan komunitas pemilik kendaraan BMW di Jakarta. Produk yang dijual meliputi berbagai komponen kendaraan seperti lampu, bumper, kaca spion, panel interior, serta berbagai sparepart lainnya dalam kondisi bekas (second) maupun baru (aftermarket).

Saat ini, seluruh proses bisnis toko masih dilakukan secara manual. Pelanggan umumnya mendapatkan informasi produk melalui mulut ke mulut atau media sosial tidak resmi. Konfirmasi stok, pertanyaan harga, hingga inquiry pembelian dilakukan melalui pesan WhatsApp secara satu per satu, yang sangat tidak efisien baik bagi pelanggan maupun admin toko.

Berdasarkan kondisi tersebut, tim Digital Dynasty sebuah tim mahasiswa yang terdiri dari 5 orang berinisiatif untuk merancang dan mengembangkan website company profile sekaligus sistem katalog produk digital untuk Planet Motor BMW. Proyek ini merupakan bagian dari tugas perkuliahan tim dan dilaksanakan tanpa biaya bagi pemilik toko.

2. Permasalahan yang Dihadapi

•  Tidak ada media digital resmi toko belum memiliki website atau platform online yang dapat diakses publik.

•  Proses inquiry manual pelanggan harus menghubungi admin via WhatsApp untuk menanyakan stok, harga, dan ketersediaan produk.

•  Konfirmasi stok lambat tidak ada sistem real-time yang menampilkan ketersediaan produk saat ini.

•  Jangkauan pasar terbatas tanpa kehadiran digital, toko sulit menjangkau pelanggan baru di luar jaringan yang sudah ada.

•  Pengelolaan katalog tidak terpusat admin harus memperbarui informasi produk secara manual tanpa panel manajemen.

3. Tujuan Proyek

•  Menyediakan katalog produk sparepart BMW yang lengkap, terstruktur, dan mudah diakses oleh pelanggan secara online.

•  Menampilkan informasi ketersediaan stok secara real-time menggunakan teknologi SSE (Server-Sent Events).

•  Mempermudah pelanggan melakukan inquiry produk melalui integrasi WhatsApp dan Tokopedia.

•  Meningkatkan branding dan profesionalitas toko melalui kehadiran website resmi.

•  Memudahkan admin dalam mengelola produk dan kategori melalui dashboard admin berbasis web.

•  Menyediakan tampilan website yang responsif untuk desktop maupun mobile.

4. Visi Proyek

Mewujudkan website company profile yang informatif, modern, dan mudah diakses sebagai media digital utama Planet Motor BMW untuk memperkenalkan toko, menampilkan katalog sparepart BMW, serta memfasilitasi proses inquiry pelanggan secara lebih cepat, efisien, dan profesional.

BAGIAN II — RUANG LINGKUP PROYEK

5. Ruang Lingkup Proyek

5.1 Yang Termasuk dalam Scope

•  Analisis kebutuhan sistem bersama pemilik toko

•  Desain UI/UX website (wireframe dan mockup menggunakan Figma)

•  Pengembangan frontend menggunakan Next.js 16 (App Router)

•  Pengembangan backend API menggunakan Go

•  Database menggunakan PostgreSQL yang dikelola via Supabase

•  Implementasi katalog produk dengan fitur gambar, harga, kategori, dan stok

•  Fitur stok real-time menggunakan SSE dengan fallback polling

•  Integrasi inquiry ke WhatsApp dan Tokopedia

•  Dashboard admin untuk CRUD (Create, Read, Update, Delete) produk dan kategori

•  Fitur pencarian, filter, dan sorting produk

•  Fitur Vehicle Finder berdasarkan Year/Series/Chassis

•  Tampilan responsif untuk berbagai ukuran layar (375px, 768px, 1024px, 1440px)

•  Dukungan dark mode dan light mode

•  Pengujian sistem (functional testing, UAT, bug fixing)

•  Deployment website ke Vercel (frontend) dan Railway (backend)

5.2 Yang Tidak Termasuk dalam Scope

•  Payment gateway internal / sistem pembayaran online

•  Customer registration dan login

•  Checkout internal / sistem keranjang belanja penuh

•  Multi-store atau multi-tenant

•  Sistem manajemen stok otomatis terintegrasi dengan POS

6. Deliverables Proyek

| No | Deliverable | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Halaman Home | Halaman utama yang menampilkan identitas dan informasi toko |
| 2 | Halaman Katalog Produk | Daftar produk sparepart lengkap dengan filter, search, dan sorting |
| 3 | Halaman Detail Produk | Tampilan detail satu produk beserta status stok dan tombol inquiry |
| 4 | Halaman About & Contact | Profil perusahaan, lokasi toko, dan informasi kontak |
| 5 | Dashboard Admin | Panel manajemen untuk CRUD produk, kategori, dan monitoring stok |
| 6 | Vehicle Finder | Fitur filter berdasarkan Year/Series/Chassis kendaraan BMW |
| 7 | Website Responsif | Tampilan optimal di desktop dan mobile |
| 8 | Dokumen Proyek Lengkap | Project Charter, PMP, WBS, Gantt Chart, Risk Plan, Cost Plan, BRD, SRS |

BAGIAN III — TIM & SUMBER DAYA

7. Tim Proyek (Digital Dynasty)

| No | Nama | Jabatan | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reza Pahlevi | Project Manager | Mengelola proyek, komunikasi stakeholder, monitoring risiko dan biaya |
| 2 | Muhammad Irfan | Programmer | Mengembangkan sistem frontend (Next.js) dan backend (Go API) |
| 3 | Gilang Prayogi | UI/UX Designer | Merancang desain antarmuka, wireframe, dan mockup website |
| 4 | Syahrur Ramadhan | User Testing | Melakukan pengujian sistem, mencari bug dan error pada website |
| 5 | Fauzan Akbar R | Marketing / Konten | Menyediakan data produk, konten website, dan koordinasi dengan klien |

8. Stack Teknologi

| Layer | Teknologi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Frontend Framework | Next.js 16 (App Router) | SSR, routing, dan server components |
| UI Library | React 19 | Modern rendering |
| Styling | Tailwind CSS v4 | Custom utilities & design tokens |
| State Management | Zustand 5.x | Cart store & stock store |
| Backend | Go API 1.23+ | REST API dengan pemisahan concern frontend/backend |
| Database | PostgreSQL 15 (Supabase) | Managed database cloud |
| Real-time | SSE + Polling Fallback | Update stok real-time tanpa kompleksitas WebSocket |
| Hosting Frontend | Vercel | Native hosting Next.js + deploy cepat |
| Hosting Backend | Railway | Mudah deploy service Go |
| Design Tool | Figma | Wireframe dan mockup UI/UX |
| Version Control | GitHub | Source code management |

BAGIAN IV — JADWAL & METODOLOGI

9. Metodologi Pengembangan

Proyek ini menggunakan metodologi Waterfall dengan 6 fase berurutan. Setiap fase harus selesai sebelum fase berikutnya dimulai. Total durasi proyek adalah 30 hari kerja (6 minggu), dimulai 01 Mei 2026 dan ditargetkan selesai 12 Juni 2026.

10. Jadwal Proyek

| Fase | Aktivitas Utama | Durasi | Minggu | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perencanaan | Analisis kebutuhan, penyusunan rencana, identifikasi risiko | 5 hari | Minggu 1 | Dokumen kebutuhan & rencana proyek |
| Desain | Desain UI/UX, wireframe, mockup website | 5 hari | Minggu 2 | Mockup website (Figma) |
| Pengembangan | Development Next.js, Go API, integrasi WhatsApp & Tokopedia, konten produk | 10 hari | Minggu 3–4 | Website fitur utama |
| Pengujian | Functional testing, UAT, bug fixing, optimasi performa | 5 hari | Minggu 5 | Laporan pengujian |
| Deployment | Setup domain & hosting, go-live, dokumentasi akhir | 5 hari | Minggu 6 | Website live & docs |
| TOTAL DURASI PROYEK |  | 30 Hari Kerja (6 Minggu) — 01 Mei s.d. 12 Juni 2026 |  |  |

11. Milestone Proyek

| No | Milestone | Target | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Dokumen kebutuhan sistem selesai & disetujui | Minggu 1 (01–07 Mei 2026) | Planned |
| M2 | Desain UI/UX selesai & disetujui stakeholder | Minggu 2 (08–14 Mei 2026) | Planned |
| M3 | Pengembangan website selesai | Minggu 4 (22–29 Mei 2026) | Planned |
| M4 | Pengujian sistem selesai | Minggu 5 (30 Mei–05 Jun 2026) | Planned |
| M5 | Website Go-Live | Minggu 6 (06–12 Jun 2026) | Planned |

BAGIAN V — KEBUTUHAN SISTEM

12. Kebutuhan Fungsional

| ID | Kategori | Kebutuhan | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Katalog | Katalog sparepart BMW dengan gambar, harga, kategori, dan stok | Tinggi |
| F2 | Real-time | Update stok real-time menggunakan SSE (listing, detail, admin) | Tinggi |
| F3 | Inquiry | Integrasi inquiry ke Tokopedia dan WhatsApp | Tinggi |
| F4 | Finder | Vehicle Finder berdasarkan Year/Series/Chassis dari metadata produk | Tinggi |
| F5 | Pencarian | Fitur search, filter kategori, dan sorting produk | Tinggi |
| F6 | Admin Auth | Login admin menggunakan JWT cookies | Tinggi |
| F7 | Admin CRUD | Create/edit/archive/restore produk dan kategori oleh admin | Tinggi |
| F8 | Dashboard | Dashboard admin dengan ringkasan produk dan low stock alert | Tinggi |
| F9 | Cart | List minat produk berbasis localStorage untuk inquiry | Sedang |
| F10 | Multibahasa | Dukungan Bahasa Indonesia dan English di halaman publik | Sedang |
| F11 | Theme | Dark mode (default) dan light mode dengan toggle | Sedang |
| F12 | Responsif | Layout responsif di 375px, 768px, 1024px, dan 1440px | Tinggi |

BAGIAN VI — MANAJEMEN RISIKO

13. Risk Register

| ID | Risiko | Kemungkinan | Dampak | Level | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Perubahan kebutuhan dari stakeholder | Sedang | Tinggi | TINGGI | Approval kebutuhan sebelum development dimulai (PM) |
| R2 | Data produk tidak lengkap dari klien | Rendah | Sedang | SEDANG | Koordinasi rutin dengan pemilik toko (Marketing) |
| R3 | Keterlambatan pengembangan website | Sedang | Tinggi | TINGGI | Timeline jelas + monitoring progress mingguan (PM) |
| R4 | Bug atau error pada website | Tinggi | Sedang | TINGGI | Testing sistem menyeluruh sesuai checklist (Tester) |
| R5 | Hosting atau domain bermasalah | Rendah | Sedang | RENDAH | Pilih provider terpercaya (Vercel, Railway) (Programmer) |
| R6 | SSE terputus / real-time gagal | Sedang | Sedang | SEDANG | Auto reconnect + polling fallback diimplementasikan (Dev) |
| R7 | Komunikasi tim tidak efektif | Sedang | Sedang | SEDANG | Meeting rutin setiap minggu + komunikasi WhatsApp (PM) |

BAGIAN VII — ANGGARAN PROYEK

14. Estimasi Biaya Sumber Daya Manusia (SDM)

| No | Nama | Jabatan | Rate/Hari | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reza Pahlevi | Project Manager | Rp 75.000 | Part-time (mahasiswa) |
| 2 | Muhammad Irfan | Programmer | Rp 100.000 | Part-time (mahasiswa) |
| 3 | Gilang Prayogi | UI/UX Designer | Rp 70.000 | Part-time (mahasiswa) |
| 4 | Syahrur Ramadhan | User Testing | Rp 50.000 | Part-time (mahasiswa) |
| 5 | Fauzan Akbar R | Marketing / Konten | Rp 50.000 | Part-time (mahasiswa) |

15. Rencana Anggaran Per Fase

| Fase | Minggu | Aktivitas Utama | Biaya (Rp) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perencanaan | Minggu 1 | Analisis kebutuhan, penyusunan rencana, identifikasi risiko | Rp 100.000 | 5,6% |
| Desain | Minggu 2 | Desain UI/UX, wireframe, mockup website | Rp 300.000 | 16,7% |
| Pengembangan | Minggu 3–4 | Development Next.js, Go API, integrasi WhatsApp & Tokopedia | Rp 1.000.000 | 55,5% |
| Pengujian | Minggu 5 | Functional testing, UAT, bug fixing, optimasi performa | Rp 200.000 | 11,1% |
| Deployment | Minggu 6 | Setup domain & hosting, go-live, dokumentasi akhir | Rp 200.000 | 11,1% |
| TOTAL BIAYA LANGSUNG |  |  | Rp 1.800.000 |  |

16. Cost Baseline & Contingency Reserve

| Komponen | Nilai (Rp) |
| --- | --- |
| Desain UI/UX | Rp 300.000 |
| Pengembangan Website | Rp 1.000.000 |
| Testing Sistem | Rp 200.000 |
| Domain (.com) — planetmotorbmw.com, 1 tahun | Rp 150.000 |
| Hosting 1 Tahun (Vercel Pro / Shared Hosting) | Rp 150.000 |
| Biaya Operasional (komunikasi, transportasi, ATK, cetak) | Rp 200.000 |
| Cost Baseline (Total Biaya Langsung) | Rp 1.800.000 |
| Contingency Reserve (10% dari biaya langsung) | Rp 180.000 |
| TOTAL ANGGARAN PROYEK (Baseline + Contingency) | Rp 1.980.000 |

BAGIAN VIII — DEPLOYMENT & MAINTENANCE

17. Strategi Deployment

| Komponen | Platform | Alasan |
| --- | --- | --- |
| Frontend (Next.js 16) | Vercel | Native hosting Next.js + deploy otomatis dari GitHub |
| Backend (Go API) | Railway | Mudah deploy service Go, integrasi environment variables |
| Database (PostgreSQL) | Supabase | Managed PostgreSQL cloud, free tier cukup untuk kebutuhan proyek |

18. URL Produksi

| Komponen | URL |
| --- | --- |
| Frontend Production | https://planet-motor-bmw.vercel.app |
| Go API Production | https://rdp-api-production.up.railway.app |
| Frontend Repo (GitHub) | https://github.com/muhifn/planet-motor-bmw-frontend |
| Backend Repo (GitHub) | https://github.com/muhifn/planet-motor-bmw-api |

19. Rencana Pemeliharaan

•  Monitoring build/deploy dari Vercel + Railway logs secara berkala.

•  Bug tracking melalui GitHub Issues.

•  Review dependency update secara berkala.

•  Visual QA review setiap ada perubahan desain major.

•  Sinkronisasi dokumentasi bila ada perubahan flow atau design token.

BAGIAN IX — PERSETUJUAN PROYEK

20. Persetujuan Dokumen

Dokumen proposal proyek ini telah disusun dan disetujui oleh seluruh anggota tim Digital Dynasty serta pihak klien Planet Motor BMW.

| Role | Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Reza Pahlevi |  |  |
| Klien / Pemilik Toko | Planet Motor BMW |  |  |