Daftar Isi

1.	Pendahuluan	2

1.1.	Tujuan	2

1.2.	Ruang Lingkup	2

2.	Staging Environment	2

3.	Persiapan Deployment	2

4.	Strategi Deployment	2

5.	Jadwal Deployment	3

6.	Rollback Plan	4

7.	Kriteria Go-Live	4

8.	Kesimpulan	4

# Deployment Plan

# Pendahuluan

# Tujuan

Deployment Plan ini disusun untuk menjelaskan proses penerapan (deployment) Website Company Profile Toko Sparepart Mobil ke lingkungan produksi sehingga sistem dapat digunakan oleh pengguna akhir secara aman, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis.

# Ruang Lingkup

- Persiapan deployment.

- Infrastruktur yang digunakan.

- Proses deployment aplikasi.

- Migrasi data.

- Pengujian pasca deployment.

- Rollback plan.

# Staging Environment

Lingkungan yang digunakan untuk pengujian sebelum aplikasi dipublikasikan ke pengguna. Tujuan:

- Melakukan User Acceptance Test (UAT).

- Menguji integrasi sistem.

- Memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan.

# Persiapan Deployment

Sebelum deployment dilakukan, tim proyek harus memastikan:

- Seluruh fitur telah selesai dikembangkan.

- Unit Testing dan Integration Testing telah berhasil.

- User Acceptance Testing telah disetujui oleh stakeholder.

- Database telah diverifikasi.

- Source code telah disimpan pada repository proyek.

- Backup sistem dan database telah dibuat.

# Strategi Deployment

Tahap 1 Backup Sistem

- Backup source code.

- Backup database.

- Menyimpan file backup pada lokasi terpisah.

Tahap 2 Upload Source Code

- Upload source code ke server produksi.

- Konfigurasi web server.

- Konfigurasi file environment.

ahap 3 Deployment Database

- Membuat database produksi.

- Menjalankan script database.

- Import data awal sistem.

Tahap 4 Konfigurasi Sistem

- Pengaturan koneksi database.

- Pengaturan domain dan hosting.

- Aktivasi SSL Certificate.

Tahap 5 Verifikasi Sistem

- Verifikasi seluruh fitur.

- Verifikasi koneksi database.

- Verifikasi keamanan akses.

# Jadwal Deployment

| Aktivitas | Durasi |
| --- | --- |
| Backup Sistem | 1 hari |
| Upload Source Code | 1 hari |
| Konfigurasi Server | 1 hari |
| Deployment Database | 1 hari |
| Testing Produksi | 1 hari |
| Go-Live | 1 hari |
| Total estimasi deployment: 6 Hari. |  |

# Rollback Plan

Apabila terjadi kegagalan deployment, maka dilakukan rollback dengan langkah berikut:

- Menghentikan layanan sementara.

- Mengembalikan source code versi sebelumnya.

- Restore database dari backup terakhir.

- Melakukan verifikasi sistem.

- Mengaktifkan kembali layanan.

Target waktu rollback maksimal adalah 2 jam sejak kegagalan terdeteksi.

# Kriteria Go-Live

Sistem dinyatakan siap Go-Live apabila:

- Seluruh fitur telah lulus pengujian.

- Tidak terdapat bug kritis.

- UAT telah disetujui stakeholder.

- Backup sistem tersedia.

- Dokumentasi pengguna telah selesai.

- Tim support siap menangani kendala pasca implementasi.

# Kesimpulan

Deployment Website Company Profile Toko Sparepart Mobil dilakukan secara terstruktur melalui tahapan persiapan, implementasi, pengujian, dan verifikasi. Dengan adanya Deployment Plan ini, proses implementasi sistem dapat berjalan lebih terkontrol, meminimalkan risiko kegagalan, serta memastikan sistem siap digunakan oleh pengguna akhir.