BUG / DEFECT REPORT

Planet Motor BMW

Katalog Suku Cadang BMW Premium

| Dokumen | Bug / Defect Report |
| --- | --- |
| Proyek | Planet Motor BMW — Website |
| Versi Dokumen | 1.1 |
| Tanggal Pengujian | 28 Mei 2026 |
| Total Bug Ditemukan | 2 (Satu FAIL + Satu Issue Tambahan) |
| Status Bug Kritis | BUG-001: Open ¦ BUG-002: Open |
| Dibuat Oleh | Syahrur Ramadhan Tsalaatsa |
| Tim | QA — Planet Motor BMW |

QA — Planet Motor BMW  |  28 Mei 2026  |  Versi 1.1

# 1.  Pendahuluan

Dokumen ini merupakan Bug / Defect Report resmi yang mencatat seluruh defect dan temuan yang ditemukan selama proses pengujian aplikasi web Planet Motor BMW. Pengujian dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2026 dan mencakup aspek fungsionalitas, integrasi pihak ketiga, responsivitas, serta performa sistem.

Setiap bug/defect didokumentasikan secara lengkap meliputi deskripsi masalah, langkah reproduksi, hasil aktual vs. yang diharapkan, dampak, kemungkinan penyebab, serta rekomendasi perbaikan.

| Aplikasi yang Diuji | Planet Motor BMW (Website) |
| --- | --- |
| Tipe Pengujian | Functional, UI/UX, Responsiveness, Integration, Performance |
| Lingkungan Pengujian | Google Chrome, DevTools, Koneksi Fast 4G |
| Tanggal Pengujian | 28 Mei 2026 |
| Penguji | Syahrur Ramadhan Tsalaatsa |
| Total Test Case | 9 Test Case |
| Test Case PASS | 8 dari 9 (88,89%) |
| Test Case FAIL | 1 dari 9 (11,11%) |
| Total Bug Dicatat | 2 Bug (1 FAIL + 1 Issue Non-Blocking) |

# 2.  Ringkasan Defect yang Ditemukan

Tabel berikut merangkum seluruh bug/defect yang ditemukan selama proses pengujian berlangsung.

| Bug ID | TC Terkait | Judul Bug | Modul | Severity | Priority | Status | Tipe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | TC-07 | Nomor WhatsApp Tidak Aktif | External Integration | High | High | Open | Integration Bug |
| BUG-002 | N/A | Data Produk Baru Tidak Otomatis Ter-Refresh | Product Management | Medium | High | Open | Functional / UX Issue |

Keterangan Tingkat Severity & Priority: Critical — Sistem tidak dapat digunakan, tidak ada workaround. High — Fungsi utama terganggu, workaround terbatas. Medium — Fungsi terganggu, workaround tersedia. Low — Dampak kecil, kosmetik.

# 3.  Detail Defect

## 3.1  BUG-001 — Nomor WhatsApp Tidak Aktif

| Bug ID | BUG-001 |
| --- | --- |
| Judul Bug | Nomor WhatsApp Tujuan Tidak Aktif — Pesan Tidak Dapat Terkirim |
| Test Case ID | TC-07 — Integrasi Eksternal (WhatsApp) |
| Modul | External Integration — WhatsApp |
| Tipe Bug | Integration Bug |
| Severity | High |
| Priority | High |
| Status | Open |
| Ditemukan Oleh | Syahrur Ramadhan Tsalaatsa (QA) |
| Tanggal | 28 Mei 2026 |
| Lingkungan | Google Chrome, Desktop, koneksi Wi-Fi |

Deskripsi Bug

Saat pengguna mengklik tombol 'Tanya via WhatsApp' pada halaman detail produk, sistem berhasil membuka aplikasi atau halaman WhatsApp Web. Namun, nomor tujuan yang dikonfigurasi pada URL WhatsApp tidak aktif atau tidak terdaftar, sehingga pesan tidak dapat terkirim dan pengguna tidak dapat berkomunikasi dengan penjual.

Langkah Reproduksi

- Buka halaman detail produk pada website Planet Motor BMW.

- Klik tombol 'Tanya via WhatsApp' yang tersedia pada halaman.

- Amati bahwa WhatsApp Web/App terbuka di tab/jendela baru.

- Verifikasi nomor tujuan yang ditampilkan pada antarmuka WhatsApp.

- Perhatikan bahwa nomor tersebut tidak aktif / tidak terdaftar di WhatsApp.

| Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual |
| --- | --- |
| WhatsApp Web/App terbuka dengan pesan pre-filled berisi informasi produk yang benar (nama, harga), dan diarahkan ke nomor kontak aktif yang valid milik penjual. | WhatsApp Web/App berhasil terbuka, tetapi nomor tujuan tidak aktif / tidak terdaftar sehingga pesan tidak dapat terkirim kepada penjual. |

Dampak Bug

- Pengguna tidak dapat menghubungi penjual melalui saluran komunikasi WhatsApp.

- Potensi kehilangan transaksi karena calon pembeli tidak dapat bertanya langsung.

- Menurunkan kepercayaan dan pengalaman pengguna (User Experience) terhadap website.

- Integrasi fitur utama CTA menjadi non-fungsional bagi pengguna.

Kemungkinan Penyebab

- Nomor WhatsApp yang dikonfigurasi pada parameter URL (wa.me/...) belum diverifikasi aktif.

- Format nomor tidak sesuai standar internasional (misal: tidak ada kode negara +62).

- Nomor WhatsApp tujuan telah berganti atau dinonaktifkan tanpa pembaruan konfigurasi.

- URL WhatsApp API yang digunakan tidak valid atau menggunakan format yang deprecated.

Rekomendasi Perbaikan

- Verifikasi dan perbarui nomor WhatsApp yang dikonfigurasi pada tombol CTA — pastikan nomor aktif dan terdaftar di WhatsApp Business.

- Pastikan format nomor mengikuti standar internasional: +62XXXXXXXXXX (tanpa tanda hubung atau spasi).

- Gunakan format URL yang benar: https://wa.me/62XXXXXXXXXX?text=... dengan nomor terverifikasi.

- Lakukan pengujian konfirmasi nomor secara berkala dan setelah setiap pembaruan konfigurasi.

- Tambahkan pengecekan otomatis (health check) untuk link WhatsApp agar tidak terjadi broken link di masa mendatang.

## 3.2  BUG-002 — Data Produk Baru Tidak Otomatis Ter-Refresh

| Bug ID | BUG-002 |
| --- | --- |
| Judul Bug | Data Produk Baru Tidak Muncul Secara Otomatis Setelah Ditambahkan Admin |
| Test Case ID | N/A — Ditemukan di luar skenario test case utama |
| Modul | Product Management / Product Catalog |
| Tipe Bug | Functional Issue / UX Issue (Non-Blocking) |
| Severity | Medium |
| Priority | High |
| Status | Open |
| Ditemukan Oleh | Syahrur Ramadhan Tsalaatsa (QA) |
| Tanggal | 28 Mei 2026 |
| Lingkungan | Google Chrome, Desktop, koneksi Wi-Fi |

Deskripsi Bug

Ketika admin menambahkan produk baru ke dalam sistem, produk tersebut tidak langsung muncul pada halaman katalog produk yang sedang dibuka oleh pengguna. Pengguna harus melakukan refresh halaman secara manual (F5) atau membuka ulang tab browser agar data produk terbaru dapat ditampilkan.

Kondisi ini menyebabkan informasi yang ditampilkan di website tidak selalu mencerminkan data terbaru di database, yang dapat menimbulkan kebingungan pada pengguna maupun admin.

Langkah Reproduksi

- Login sebagai admin ke dalam sistem manajemen produk.

- Tambahkan produk baru dengan mengisi seluruh informasi yang diperlukan (nama, harga, gambar, deskripsi).

- Simpan data produk — sistem menampilkan konfirmasi berhasil.

- Buka halaman katalog produk pada browser lain atau tab baru (tanpa melakukan refresh).

- Perhatikan bahwa produk yang baru ditambahkan tidak muncul pada daftar katalog.

- Lakukan refresh halaman secara manual (F5) — produk baru baru tampil setelah refresh.

| Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual |
| --- | --- |
| Setelah admin berhasil menambahkan produk, daftar katalog produk secara otomatis diperbarui sehingga produk baru langsung tampil tanpa perlu refresh halaman manual. | Produk baru tidak langsung muncul di katalog. Daftar produk hanya diperbarui setelah pengguna melakukan refresh halaman secara manual (F5 / reload). |

Dampak Bug

- Pengguna dapat melihat data produk yang sudah usang (stale data) yang tidak mencerminkan kondisi terbaru.

- Menimbulkan kebingungan karena produk yang baru ditambahkan dianggap gagal tersimpan oleh admin.

- Menurunkan kualitas pengalaman pengguna (User Experience) secara keseluruhan.

- Berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara data di database dengan tampilan yang dilihat pengguna.

Kemungkinan Penyebab

- Data produk hanya di-fetch satu kali saat halaman pertama kali dimuat (one-time fetch tanpa refresh otomatis).

- Tidak ada mekanisme re-fetch atau invalidasi cache setelah operasi Create Product berhasil dilakukan.

- Cache data frontend (state management / cache library) tidak diperbarui setelah produk baru ditambahkan.

- Tidak ada implementasi WebSocket, polling, atau Server-Sent Events untuk sinkronisasi data real-time.

Rekomendasi Perbaikan

- Implementasikan mekanisme automatic data refresh setelah proses penambahan produk berhasil dilakukan oleh admin.

- Lakukan re-fetch API produk secara otomatis setelah operasi Create Product selesai (tanpa memerlukan refresh manual pengguna).

- Jika menggunakan React Query atau SWR: lakukan invalidate/revalidate cache setelah mutasi data berhasil.

- Tambahkan notifikasi sukses yang diikuti pembaruan daftar produk secara otomatis untuk memperbaiki UX admin.

- Pertimbangkan implementasi polling berkala atau WebSocket untuk sinkronisasi data katalog secara real-time.

# 4.  Rekomendasi & Tindak Lanjut

Berdasarkan seluruh defect yang ditemukan, berikut adalah prioritas tindak lanjut yang disarankan kepada tim pengembang:

| Bug ID | Priority | Judul | Target Fix | Aksi yang Diperlukan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | High | Nomor WhatsApp Tidak Aktif | Segera (sebelum go-live) | Perbarui & verifikasi nomor WhatsApp pada konfigurasi URL CTA. |
| BUG-002 | High | Data Produk Tidak Auto-Refresh | Sprint berikutnya | Implementasi re-fetch / cache invalidation setelah Create Product. |

## 4.1  Rekomendasi Umum

- Lakukan regression testing menyeluruh setelah seluruh perbaikan bug diimplementasikan.

- Tambahkan monitoring otomatis untuk link eksternal (WhatsApp, Tokopedia) agar broken link terdeteksi lebih awal.

- Terapkan pengujian cross-browser (Chrome, Firefox, Edge, Safari) untuk memastikan kompatibilitas.

- Lengkapi error logging untuk mempermudah identifikasi bug di lingkungan produksi.

- Jadwalkan siklus pengujian berkala minimal sekali per sprint untuk mencegah regresi.

# 5.  Kesimpulan

Pengujian terhadap aplikasi web Planet Motor BMW telah selesai dilaksanakan. Dari total 9 test case yang dieksekusi, ditemukan 1 test case FAIL (TC-07) dan 1 temuan tambahan di luar skenario test case utama. Keduanya telah dicatat sebagai defect resmi dalam dokumen ini.

STATUS KESELURUHAN: KONDISIONAL — PERLU PERBAIKAN SEBELUM GO-LIVE 1 bug berprioritas High (BUG-001) harus diperbaiki sebelum website digunakan secara penuh di lingkungan produksi.

Fitur-fitur utama lainnya telah berjalan dengan baik dan stabil. Dengan dilakukannya perbaikan terhadap kedua defect yang ditemukan, website Planet Motor BMW diproyeksikan siap digunakan secara penuh dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal.