TEST PLAN

Planet Motor BMW

Laporan Rencana Pengujian Sistem Katalog dan Admin Inventory

| Project | Planet Motor BMW |
| --- | --- |
| Tim | Digital Dynasty |
| Disusun oleh | Gilang Prayogi - 2303015095 |
| Jenis Dokumen | Test Plan / Rencana Pengujian |
| Tanggal | 12 Mei 2026 |

Dokumen ini digunakan sebagai acuan pengujian fitur, integrasi, keamanan dasar, dan kesiapan presentasi sistem.

# 1. Pendahuluan

Test Plan ini disusun untuk memastikan sistem Planet Motor BMW dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan ruang lingkup project. Sistem yang diuji merupakan platform katalog spare part BMW berbasis web dengan dashboard admin untuk pengelolaan produk, kategori, dan stok.

Pengujian difokuskan pada alur katalog publik, integrasi backend API, pengelolaan data oleh admin, tampilan responsif, serta integrasi eksternal menuju Tokopedia dan WhatsApp. Sistem tidak dirancang sebagai ecommerce internal penuh, sehingga fitur checkout, payment gateway, cart internal, dan login customer tidak menjadi objek pengujian utama.

Ringkasan Sistem yang Diuji - Frontend menggunakan Next.js, React, TypeScript, dan Tailwind CSS. - Backend menggunakan Go API dengan router chi, middleware auth, dan akses database PostgreSQL. - Database menggunakan Supabase PostgreSQL untuk produk, kategori, stok, admin, dan konfigurasi toko. - Transaksi dan komunikasi pembeli diarahkan ke Tokopedia dan WhatsApp.

# 2. Tujuan Pengujian

Memastikan halaman publik menampilkan katalog, kategori, detail produk, dan informasi toko secara benar.

Memastikan data produk menggunakan sumber backend, termasuk gambar produk melalui product.imageUrl.

Memastikan admin dapat login, logout, serta mengelola produk, kategori, dan stok.

Memastikan API backend menyediakan data yang dibutuhkan frontend dan merespons health check.

Memastikan fitur stok, snapshot, dan fallback stream tetap dapat digunakan.

Memastikan tampilan responsif, pergantian tema, pergantian bahasa, dan CTA eksternal berjalan baik.

# 3. Ruang Lingkup Pengujian

| Area | Termasuk Pengujian | Di Luar Pengujian |
| --- | --- | --- |
| Website Publik | Homepage, about, contact, catalog, product detail, CTA Tokopedia/WhatsApp. | Payment gateway dan checkout internal. |
| Admin | Login, logout, dashboard, CRUD produk, CRUD kategori, hapus produk, update stok. | Multi-role admin dan customer login. |
| Backend API | Health check, products, categories, stock snapshot, auth, admin route. | Integrasi POS dan sistem stok otomatis eksternal. |
| UI/UX | Responsive desktop/mobile, pergantian tema, pergantian bahasa, wrapping text. | Redesign besar di luar scope test plan. |

# 4. Strategi Pengujian

| Jenis Pengujian | Fokus | Output yang Diharapkan |
| --- | --- | --- |
| Pengujian Fungsional | Memastikan fitur berjalan sesuai requirement. | Setiap fitur utama memiliki status pass/fail yang jelas. |
| Pengujian Integrasi | Memastikan frontend, backend, dan database saling terhubung. | Data produk/kategori muncul konsisten dari API. |
| Pengujian API | Memastikan endpoint utama merespons dengan benar. | Endpoint health, products, categories, stock dapat diakses. |
| Pengujian Tampilan Responsif | Memastikan tampilan mobile dan desktop tidak rusak. | Layout tidak overlap dan teks tetap terbaca. |
| Pemeriksaan Keamanan Dasar | Memastikan route admin tidak terbuka tanpa login. | Akses admin diarahkan ke login jika belum terautentikasi. |
| UAT (Uji Penerimaan Pengguna) | Memastikan alur sesuai kebutuhan toko dan pembeli. | Owner/admin dapat memahami dan menggunakan sistem. |

# 5. Lingkungan Pengujian

| Komponen | Lingkungan | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js pada local development atau hosting frontend. | Menggunakan GO_API_URL untuk terhubung ke backend. |
| Backend | Go API pada local development atau web service backend. | Menyediakan health check, auth, catalog, admin, dan stock endpoint. |
| Database | Supabase PostgreSQL. | Browser tidak mengakses database secara langsung. |
| Browser | Chrome/Edge desktop dan mobile viewport. | Viewport minimal 375px, tablet, laptop, dan desktop. |
| Tools | npm, Vitest, Go test, browser manual test. | Digunakan untuk validasi otomatis dan manual. |

# 6. Matriks Skenario Pengujian

Tabel berikut menjadi acuan utama pengujian. Kolom status dapat diisi saat pelaksanaan test, misalnya Lolos, Gagal, atau Perlu Perbaikan.

6.1 Skenario Pengujian Frontend dan Alur Publik

| ID | Area | Skenario / Langkah Uji | Hasil yang Diharapkan | Prioritas | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Homepage | Buka halaman utama dan cek hero, kategori, produk unggulan, review, FAQ, dan CTA. | Semua section tampil, tidak ada error, dan CTA terlihat jelas. | Tinggi | Siap Uji |
| TC-02 | Navigasi | Klik menu Home, Products, About, Contact, serta link footer. | Navigasi mengarah ke halaman yang sesuai tanpa 404. | Tinggi | Siap Uji |
| TC-03 | Katalog Produk | Buka halaman produk, lakukan pencarian, filter kategori, dan sorting. | Daftar produk berubah sesuai input dan tetap mudah dibaca. | Tinggi | Siap Uji |
| TC-04 | Detail Produk | Buka salah satu produk dari katalog atau homepage. | Halaman detail menampilkan nama, harga, kategori, stok, dan gambar dari product.imageUrl. | Tinggi | Siap Uji |
| TC-05 | Gambar Produk | Cek produk yang memiliki imageUrl dan produk yang tidak memiliki imageUrl. | Produk dengan imageUrl menampilkan gambar backend; produk tanpa imageUrl memakai placeholder netral. | Tinggi | Siap Uji |
| TC-06 | CTA Eksternal | Klik tombol Tokopedia dan WhatsApp pada homepage, contact, dan detail produk. | Link membuka kanal eksternal yang sesuai dan tidak membuat transaksi internal. | Sedang | Siap Uji |
| TC-07 | Pergantian Bahasa | Ganti bahasa Inggris/Indonesia pada website. | Teks utama berubah sesuai bahasa dan layout tidak rusak. | Sedang | Siap Uji |
| TC-08 | Pergantian Tema | Ganti light mode dan dark mode. | Warna, kontras, dan komponen tetap terbaca. | Sedang | Siap Uji |
| TC-09 | Tampilan Responsif | Uji viewport 375px, 768px, 1024px, dan desktop. | Tidak ada overlap, teks tidak keluar container, dan navigasi mobile bekerja. | Tinggi | Siap Uji |
| TC-10 | Login Admin | Masuk ke halaman login admin dan kirim kredensial valid. | Admin berhasil masuk dan diarahkan ke dashboard. | Tinggi | Siap Uji |

6.2 Skenario Pengujian Admin, API, dan Stok

| ID | Area | Skenario / Langkah Uji | Hasil yang Diharapkan | Prioritas | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-11 | Logout Admin | Klik logout dari dashboard admin. | Cookie auth dihapus dan admin keluar dari area terlindungi. | Tinggi | Siap Uji |
| TC-12 | Proteksi Route Admin | Buka halaman admin tanpa login. | User diarahkan ke login atau akses ditolak. | Tinggi | Siap Uji |
| TC-13 | CRUD Produk | Tambah, edit, dan hapus produk dari dashboard admin. | Perubahan tersimpan dan tampil sesuai pada katalog. | Tinggi | Siap Uji |
| TC-14 | CRUD Kategori | Tambah, edit, dan hapus kategori dari dashboard admin. | Kategori berubah sesuai aksi dan relasi produk tetap konsisten. | Tinggi | Siap Uji |
| TC-15 | Hapus Produk Permanen | Hapus produk dari admin lalu cek katalog publik dan list admin. | Produk tidak muncul lagi dan tidak menyebabkan error API. | Tinggi | Siap Uji |
| TC-16 | Snapshot Stok | Akses stock snapshot dan cek tampilan stok di UI. | Data stok terbaru muncul di public/admin view. | Sedang | Siap Uji |
| TC-17 | Fallback SSE | Simulasikan stream stok tidak tersedia dan cek fallback snapshot/polling. | UI tetap mendapatkan data stok tanpa crash. | Sedang | Siap Uji |
| TC-18 | Health Check API | Akses endpoint /health. | API mengembalikan status sehat. | Tinggi | Siap Uji |
| TC-19 | API Produk/Kategori | Akses /api/products dan /api/categories. | Response sukses dan data sesuai schema frontend. | Tinggi | Siap Uji |
| TC-20 | Input Tidak Valid | Kirim input kosong atau tidak valid pada form admin. | Sistem menampilkan validasi dan tidak menyimpan data rusak. | Sedang | Siap Uji |

# 7. Kriteria Penerimaan

Minimal seluruh test prioritas tinggi berstatus Lolos sebelum sistem dipresentasikan.

Homepage, katalog, detail produk, dan admin dashboard dapat dibuka tanpa error kritis.

Data produk, kategori, dan stok konsisten antara frontend, backend, dan database.

Admin route tidak dapat diakses tanpa autentikasi.

Tidak ada fitur checkout internal, cart internal, atau upload bukti pembayaran yang tampil di UI.

Tampilan mobile dan desktop tidak mengalami overlap atau teks terpotong pada viewport utama.

# 8. Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Dampak | Mitigasi | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend cold start pada hosting gratis. | Response awal API lebih lambat. | Tampilkan loading state dan lakukan pengecekan health endpoint. | Sedang |
| GO_API_URL salah konfigurasi. | Frontend gagal mengambil data API. | Validasi environment sebelum deploy dan cek /api/products. | Tinggi |
| Data produk kosong atau imageUrl tidak tersedia. | Katalog terlihat kosong atau gambar tidak muncul. | Sediakan fallback catalog dan placeholder netral. | Sedang |
| SSE stok tidak stabil. | Update stok real-time tidak masuk. | Gunakan fallback snapshot atau polling. | Sedang |
| Akses admin tanpa login. | Potensi akses tidak sah. | Pastikan middleware auth dan cookie JWT berjalan. | Tinggi |

# 9. Kesimpulan

Test Plan ini memastikan pengujian Planet Motor BMW dilakukan secara terarah berdasarkan fitur yang benar-benar ada pada sistem. Fokus utama pengujian adalah validasi katalog publik, dashboard admin, integrasi API, konsistensi data produk, tampilan responsif, serta keamanan dasar pada area admin.

Apabila seluruh skenario prioritas tinggi berhasil lolos, maka sistem dapat dinyatakan siap dipresentasikan dan digunakan sebagai platform katalog digital serta admin inventory sederhana untuk Planet Motor BMW.